# Contradicciones del sistema — Lo que no puede ser verdad a la vez

Fecha: 2026-08-02 · 14 contradicciones abiertas · ~35 minutos

Una contradicción es cuando dos cosas que se dieron por buenas no pueden cumplirse las dos. No

son errores de nadie: aparecen cuando un proyecto se define en varias conversaciones, con varias

personas y a lo largo de semanas.

Importan porque si no se resuelven, alguien las resuelve por su cuenta al construir — y esa

elección silenciosa se descubre tarde, cuando ya hay código encima.

Están ordenadas por gravedad. Las tres primeras bloquean la planificación de la primera entrega.

## Cómo responder

Marque la letra y explique en Descripción. Es donde está el valor real de este cuadernillo.

Si la contradicción es un malentendido nuestro, dígalo: "no se contradicen, lo que pasa es que…"

Si no puede decidir ahora, escriba "lo hablamos en la llamada" y la dejamos anotada.

## C-01 · 🔴 Los suscriptores no pueden obtener WhatsApp Business API

Contexto

En V-06 nos explicaron el problema con toda claridad:

*"para tener la cuenta API se necesita una empresa registrada con documentos verificables ante

Meta, y aquí es donde está el problema, que la mayoría de suscriptores no es empresa formal…

con seguridad ningún usuario tendría una empresa registrada con documentos verificados"*

Y en V-29 lo confirmaron por otro lado: *"esta modalidad de préstamo de dinero es informal…

no está regulado por ningún país, es algo alegal"*.

Esto cambia la naturaleza del problema. Hasta ahora teníamos anotado que faltaba hacer un

trámite. No es un trámite: es que la puerta está cerrada para el tipo de empresa que va a usar

el sistema.

Y de ese canal dependen los dos controles antifraude que ustedes describieron en C-99:

El QR al WhatsApp del cliente para liberar el efectivo de una venta.

El extracto al cierre, que permite al cliente detectar un pago que el cobrador no registró.

Sin canal, la primera entrega sale sin ningún control antifraude — y el antifraude es lo que

distingue a este producto de TryController.

Pregunta

¿Cómo se resuelve el canal de mensajería al cliente final?

Opciones de respuesta

A) La cuenta de WhatsApp la pone la empresa del software, no cada suscriptor. Un solo remitente

verificado para todos los clientes *(es la salida más viable: nuestra empresa sí puede

registrarse ante Meta)*

B) Telegram en lugar de WhatsApp — no exige empresa verificada. El costo baja a cero, pero

el cliente final tiene que tener Telegram instalado

C) SMS — funciona en cualquier teléfono, pero es más caro por mensaje y no permite botones ni QR

D) La primera entrega sale sin control antifraude y se resuelve después

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si elige A, hay una consecuencia: todos los mensajes saldrían del mismo número, el de

ustedes, no del de cada empresa prestamista. El cliente final vería un remitente que no reconoce.

¿Es aceptable? ¿O prefieren que se vea el nombre de cada empresa en el texto del mensaje?

Si elige B, la pregunta es: ¿cuántos de sus ~2.000 clientes usan Telegram? En Brasil no es

el canal habitual.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-02 · 🔴 Si la mayoría paga por PIX, el diseño de caja describe una minoría

Contexto

En V-14 dijeron algo que cambia el peso de todo lo demás:

*"la mayoría de clientes pagan por transferencia bancaria (PIX) entonces si el cliente mandó

su pago ya el cobrador no tiene que ir donde el cliente"*

Todo lo que hemos definido hasta hoy gira alrededor del efectivo: la caja del cobrador que

cierra a cero (C-50), el cobrador que usa lo recaudado para prestar, gasolina y sueldos

(C-52, C-53), el QR para liberar el efectivo de una venta, y **el descuadre de caja como señal

principal de fraude** (V-02).

Si la mayoría de los pagos son PIX, ese modelo describe la parte pequeña del negocio. Y hay algo

más: el fraude nº 1 que describieron —cobrar y no registrar— casi no aplica a un pago por PIX,

porque ese pago ya quedó registrado en el banco del prestamista, lo anote el cobrador o no.

Pregunta

De cada 10 pagos que reciben, ¿cuántos son en efectivo y cuántos por PIX?

Opciones de respuesta

A) Casi todo efectivo (8 o más de cada 10)

B) Mitad y mitad

C) Casi todo PIX (8 o más de cada 10)

D) Depende mucho de la ruta — lo explico abajo

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Tres preguntas que van pegadas y son igual de importantes:

Cuando un cliente paga por PIX, ¿quién lo registra en el sistema: el cobrador, o entra solo?

¿Se compara contra el extracto del banco? Si no, un pago por PIX que el cobrador no registre

desaparece igual que uno en efectivo.

¿El cliente que ya pagó por PIX sigue apareciendo en la ruta del día del cobrador?

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-03 · 🔴 La IA en el plan básico contra "la IA puede esperar"

Contexto

Tres declaraciones sobre lo mismo, y no encajan:

| Dónde | Qué dice |
| --- | --- |
| C-108 (v2) | Ustedes marcaron: *"puede esperar: la IA"* |
| Alcance acordado | El asistente de IA queda fuera de la primera entrega |
| Conversación del 2 de agosto | El plan básico de la suscripción incluye IA |

Si la IA es el plan de entrada, la IA es el producto mínimo — no puede esperar, porque sería

vender un plan que no existe.

Y hay algo que nos preocupa más que la contradicción: **nunca se ha definido qué hace el

asistente**. No sabemos si solo responde preguntas o si también ejecuta acciones, ni si las cifras

que dé tienen que ser exactas. En un sistema de dinero, un número inventado es inaceptable, y esa

diferencia cambia por completo cómo se construye.

Pregunta

¿La IA entra en la primera entrega?

Opciones de respuesta

A) No. Confirmamos C-108: la IA puede esperar. El plan básico incluye otra cosa

B) Sí, es el plan de entrada. Aceptamos que alarga el plazo de la primera versión

C) La v1 sale sin IA y el plan básico se vende sin ella; la IA es el plan superior, en la v2

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si la IA entra, necesitamos que respondan esto antes de construir nada:

¿El asistente solo consulta, o también ejecuta acciones (registrar un pago, aprobar una

llave)?

¿Las cifras que dé deben ser exactas y verificables, o se acepta una respuesta aproximada?

¿Quién lo puede usar, y qué datos ve: su ruta, toda su empresa, o más?

¿Aceptan que los datos de sus clientes salgan hacia un proveedor externo de IA?

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-04 · El "supervisor" desaparece y vuelve a aparecer

Contexto

En V-04 fueron claros:

*"No tiene cuenta. Lo de C-31 y C-99 en realidad lo hace el administrador; **nos equivocamos al

escribir 'supervisor'**"*

Pero en el mismo cuestionario, dos preguntas más adelante, el supervisor vuelve:

V-02: *"para que al día siguiente el supervisor verifique la situación"*

V-17: *"después de que el supervisor verifique, el administrador ya tiene la potestad…"*

O el rol existe, o esas dos frases querían decir "administrador". Hay que elegir, porque de esto

depende la lista de roles y quién puede hacer qué — y eso se decide una vez.

Pregunta

¿Existe el supervisor como usuario del sistema?

Opciones de respuesta

A) No existe. En V-02 y V-17 quisimos decir "administrador"

B) Sí existe, es un cuarto rol con cuenta propia — describo qué puede hacer

C) No tiene cuenta propia, pero entra con la del administrador cuando le toca verificar

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si responde B, díganos: ¿verifica los descuadres de caja? ¿autoriza el paso a cartera castigada?

¿aprueba llaves? ¿ve una ruta, varias, o todas?

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-05 · Tres canales de mensajería incompatibles

Contexto

En tres conversaciones distintas quedaron tres canales, y no encajan:

| Para qué | Canal declarado | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Alertas automáticas (caja sin cerrar, descuadre, fallos) | WhatsApp | V-42 |
| Reportes a los administradores | Telegram | conversación del 2 de agosto |
| Mensajes al cliente final (QR, extracto) | WhatsApp | C-99 |

Y encima, la contradicción C-01 de este mismo documento dice que **WhatsApp puede no estar

disponible en absoluto**. No se pueden mandar alertas por un canal que los suscriptores no pueden

contratar.

Pregunta

¿Qué canal se usa para cada tipo de mensaje?

Opciones de respuesta

Marque uno por fila:

| Tipo de mensaje | Canal |
| --- | --- |
| Alertas operativas al administrador (caja sin cerrar, descuadre, fallo de envío) | WhatsApp / Telegram / Correo / Dentro de la app |
| Reporte diario a los socios | WhatsApp / Telegram / Correo / Dentro de la app |
| Mensajes al cliente final (QR de la venta, extracto del pago) | WhatsApp / SMS / Telegram |
| Aviso al cobrador de que le aprobaron una llave | Notificación de la app / WhatsApp / Telegram |

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Una observación práctica: las alertas al administrador y los reportes a los socios van a

personas de su organización, que sí pueden instalar lo que haga falta. Los **mensajes al cliente

final** van a 2.000 personas que no controlan ustedes — ese es el canal difícil, y el único que

depende de C-01.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-06 · El cobrador sin señal no puede pedir llave, y sin llave no puede cobrar

Contexto

Dos reglas suyas que se bloquean mutuamente:

C-65: el cobrador tiene que poder trabajar toda la jornada sin señal.

V-18: *"después de 5 cuotas el cobrador debe pedir llave para poder ingresar pagos"*.

La llave la aprueba el administrador, y para eso hace falta conexión. **Si el cobrador está sin

señal y llega a un cliente que va por la cuota 6, no puede pedir la llave y no puede registrar el

pago.** El cliente paga, y el sistema no lo sabe — que es exactamente el fraude que se quiere evitar.

Pregunta

¿Qué hace el cobrador sin señal cuando necesita una llave?

Opciones de respuesta

A) Registra el pago igual, queda marcado como "pendiente de llave", y el administrador lo

autoriza al sincronizar (el pago no se pierde; la autorización se hace después)

B) Llama por teléfono al administrador, que le dicta la llave de viva voz, y el cobrador la

teclea (funciona sin datos, solo con cobertura de voz)

C) No puede registrar hasta tener señal; el cobrador anota en papel y lo mete después

D) La llave solo se exige cuando hay conexión; sin señal el cobrador registra libre

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Piensen en el caso real: ruta en un pueblo sin cobertura, un cliente que va por la cuota 8 y quiere

pagar. ¿Qué debería pasar? La opción A es la que menos dinero pierde, pero significa que el

control llega tarde en vez de bloquear.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-07 · Reingresar pagos a mano puede duplicarlos

Contexto

En V-03 describieron qué hacer cuando la sincronización falla:

*"al otro día cuando ya se tenga señal se deberá verificar los registros que se hicieron y quedaron

efectivamente cargados en el servidor, **los que no quedaron cargados deberá ingresarlos

nuevamente**"*

El sistema está preparado para que un envío que se repite no cobre dos veces: reconoce el mismo

movimiento y lo ignora. Pero eso funciona cuando es el teléfono el que reenvía.

Aquí es una persona tecleando de nuevo, y para el sistema eso es un pago distinto. Lo va a

aceptar. Y como el registro de movimientos no se puede editar —que es lo que hace que las

cuentas sean confiables— corregirlo exige otro asiento que anule el primero.

Pregunta

¿Cómo prefieren que el sistema evite el pago duplicado?

Opciones de respuesta

A) **Antes de dejar reingresar, el sistema le muestra al cobrador qué operaciones del día SÍ

llegaron al servidor** — así solo teclea las que faltan (la más segura)

B) El sistema detecta candidatos a duplicado (mismo cliente, mismo monto, mismo día) y **pide

confirmación** antes de aceptar

C) Se permite el reingreso sin más, y el administrador revisa después

D) A y B, las dos

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Hay un caso legítimo que complica esto: **un cliente sí puede pagar dos veces el mismo día por el

mismo monto** (una cuota en la mañana y otra en la tarde). Si el sistema bloquea los duplicados sin

preguntar, rechaza un pago verdadero. Por eso B pregunta en vez de bloquear.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-08 · El alcance comprometido no cabe en el equipo que existe

Contexto

El equipo técnico es una persona, con perfil junior, fuerte en la parte del servidor y **sin

experiencia previa en aplicaciones móviles**.

Y lo comprometido hasta hoy incluye, además de la app y la web:

Un motor de sincronización sin conexión construido a medida — la pieza más difícil del sistema.

Un sistema de identificación propio con vinculación al teléfono.

Seis tipos de pruebas automáticas obligatorias y controles de calidad en dos niveles.

Cada decisión está bien argumentada por separado. Juntas son **una cantidad de trabajo que nadie ha

dimensionado. Y el riesgo no está repartido: está concentrado en la app del cobrador**, que es a

la vez la primera entrega y la única tecnología sin experiencia previa.

Pregunta

¿Cómo quieren ajustar esto?

Opciones de respuesta

A) Se mantiene el alcance y se alarga el plazo — indico cuánto tiempo hay disponible

B) Se reduce el alcance de la primera entrega — indico qué se puede dejar fuera

C) Se amplía el equipo — indico si hay presupuesto para una segunda persona

D) Se entrega por etapas más pequeñas: primero la web, luego la app, luego el modo sin conexión

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Un dato para decidir: la web mínima es la parte que sí está dentro de la experiencia del equipo.

Sale antes y con menos riesgo. La app del cobrador es lo contrario. Si hay que elegir por dónde

empezar, empezar por la web reduce el riesgo — aunque en C-107 ustedes dijeron lo contrario.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-09 · Soporte 24/7 con una sola persona

Contexto

En V-45 prometieron a los suscriptores:

*"siempre va a tener un canal de atención por parte de nosotros 24/7"*

Y en V-43 fijaron que una caída del sistema no debe durar más de una hora.

Con una persona que además desarrolla y opera, eso no es sostenible. Y no es un problema técnico:

es una promesa comercial que crea una obligación frente a los suscriptores.

Pregunta

¿Qué compromiso de soporte se le ofrece realmente al suscriptor?

Opciones de respuesta

A) Horario laboral de lunes a sábado, con un canal donde dejar el mensaje fuera de ese horario

B) Horario extendido cubriendo la franja crítica de la cobranza (mañana temprano y cierre)

C) 24/7 real, y asumimos el costo de tener a alguien disponible

D) 24/7 solo para caídas del sistema; el resto en horario laboral

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

El momento crítico de este negocio es acotado y previsible: **el arranque de ruta a las 7 de la

mañana y el cierre de caja al final del día**. Cubrir bien esas dos franjas vale más, y es mucho más

sostenible, que prometer 24 horas y no poder responder a las 3 de la madrugada.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-10 · La app en español, pero los clientes son brasileños

Contexto

En V-01 eligieron: Brasil, en reales, y la app en español, con el argumento de que

"los suscriptores hablan español". Para la app tiene todo el sentido: la usan los cobradores y los

administradores.

Pero hay un grupo que no habla español: los ~2.000 clientes finales, que son brasileños. Y

son justamente quienes reciben los mensajes de los que depende el control antifraude — el QR para

liberar la venta y el extracto del cierre.

Si esos mensajes van en español, el control deja de funcionar como control: no se puede pedir a

alguien que detecte un error en un mensaje que no entiende.

Pregunta

¿En qué idioma van los mensajes al cliente final?

Opciones de respuesta

A) App en español, mensajes al cliente en portugués (recomendada: cada uno en su idioma)

B) Todo en español, incluidos los mensajes al cliente

C) Todo en portugués

D) Que cada empresa elija el idioma de sus mensajes

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si elige A, hace falta que alguien redacte y revise las plantillas en portugués. No son

muchas —el aviso de préstamo nuevo, el extracto del cierre y el QR de la venta— pero tienen que

estar bien escritas, porque además hay que someterlas a aprobación de Meta.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-11 · ¿Quién usa la app: solo cobradores, o también el administrador?

Contexto

En V-05 confirmaron el alcance: app del cobrador + web mínima para el administrador.

Pero en V-24, unas preguntas después, ustedes mismos lo pusieron en duda:

*"si es más práctico, seguro y ligero para el administrador trabajar desde la app para aprobar

gastos, ventas, llaves, etc. se podría hacer también desde la app… **porque si todo se hace por la

app ¿qué sentido tiene la web??**"*

Es una buena pregunta y merece una respuesta clara, porque **construir las aprobaciones en los dos

sitios cuesta el doble** que construirlas en uno.

Pregunta

¿Dónde aprueba el administrador las ventas, los gastos y las llaves?

Opciones de respuesta

A) Solo en la web — como se acordó en V-05

B) Solo en la app — y la web queda para reportes y configuración

C) En los dos sitios — y aceptamos que cuesta más y sale más tarde

D) Primero en la app (que es donde está el administrador cuando lo llaman) y la web después

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Piensen en el caso real: **el cobrador llama al administrador desde la calle pidiendo autorización

para una venta**. ¿Dónde está el administrador en ese momento — frente a un computador, o con el

teléfono en la mano?

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-12 · ISO 27001: el equipo lo declaró, ustedes no lo prevén

Contexto

El equipo técnico decidió construir siguiendo ISO 27001 (un estándar de seguridad de la

información) y LGPD (la ley brasileña de protección de datos).

Pero en V-53 ustedes marcaron: "No lo prevemos; nuestros clientes son empresas pequeñas" —

es decir, no esperan que nadie les pida certificaciones.

No es una contradicción grave, pero cambia mucho el costo, y conviene decidirlo a propósito:

|  | Qué implica |
| --- | --- |
| Alineado con ISO 27001 | Se usa el estándar como lista de control al construir. Buena parte ya está hecha. Sin costo adicional |
| Certificado ISO 27001 | Documentación formal, análisis de riesgos, auditoría interna y auditoría externa pagada. Meses de trabajo |

LGPD no está en discusión: es obligatoria por ley porque guardan fotos de documentos de

identidad de personas brasileñas.

Pregunta

¿ISO 27001 como guía, o como certificación?

Opciones de respuesta

A) Como guía — construir bien, sin auditoría ni certificado (recomendada: nadie se lo exige)

B) Certificación real — asumimos el costo y el calendario porque nos abre clientes

C) Guía ahora, certificación más adelante si algún cliente la pide

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Hay una consecuencia práctica: ese estándar exige que **quien escribe el código no sea el mismo que

lo aprueba. Con un equipo de una persona eso es imposible. Como guía**, se documenta la excepción

y se compensa con otros controles. Como certificación auditada, no pasa la auditoría.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-13 · El Excel del cierre de caja — pedido dos veces, no ha llegado

Contexto

No es una contradicción entre dos respuestas, sino entre lo que se pide y lo que se ha entregado.

El documento de requisitos exige un reporte de cierre *"**idéntico al formato utilizado

actualmente**"*. Ese formato solo existe en un archivo de Excel que ustedes usan a diario.

Se ha pedido dos veces:

C-57 (cuestionario v2): marcaron "sí, lo adjunto" — no venía.

V-25 (cuestionario v3): "te lo explico por llamada".

Sin ver el archivo, ese requisito no se puede construir ni verificar. Explicarlo por teléfono no

sustituye verlo: lo que importa son las columnas, el orden, las fórmulas y los totales.

Pregunta

¿Cómo nos hacen llegar el formato del cierre?

Opciones de respuesta

A) Adjunto el archivo de Excel de un día real (con nombres cambiados si prefieren)

B) Adjunto una foto o captura de pantalla del cierre de un día

C) Lo explico en la llamada y ustedes lo reconstruyen, y luego lo validamos

D) No tenemos ese archivo; el cierre se hace de otra forma — lo explico

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si es una cuestión de confidencialidad, una captura con los importes tapados sirve igual: lo que

necesitamos ver es la estructura, no los datos.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## C-14 · La factura vence el día 30, pero la suscripción es semanal

Contexto

En V-20 describieron el cobro del software con este detalle:

*"si la factura está para vencer el 30 del mes y no pagó, al día siguiente el usuario amanece

bloqueado" · "5 días antes del vencimiento, un día antes y el mismo día (3 avisos)"*

Todo eso es un ciclo mensual. Pero en la conversación del 2 de agosto nos transmitieron que la

suscripción sería semanal, con planes escalonados.

No pueden ser las dos. Y no es un detalle: semanal son 52 cobros al año por cliente en vez de 12,

con cuatro veces más avisos, más reintentos y más gestiones de pago fallido.

*(Esta contradicción está emparentada con la pregunta B-02 del cuadernillo de Negocio — respóndanla

en cualquiera de los dos.)*

Pregunta

¿El ciclo de facturación es mensual o semanal?

Opciones de respuesta

A) Mensual, con vencimiento el día 30 y los 3 avisos de V-20 (lo que dice el cuestionario)

B) Semanal, y los avisos y el bloqueo se ajustan a ese ritmo

C) Mensual, pero con planes escalonados como los que se describieron

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si es semanal, díganos qué día de la semana vence y cuánto margen hay antes del bloqueo.

En V-20 el bloqueo es al día siguiente, sin gracia — con ciclo semanal eso significa que un

suscriptor puede quedar bloqueado cuatro veces al mes.

[Answer]: ______________________________________________________________________

Cuando termine, devuelva el archivo o responda con una sola palabra: listo