# Negocio y Visión — Preguntas para cerrar el Discovery

Fecha: 2026-08-02 · 9 preguntas · ~20 minutos

Este cuadernillo cierra el bloque de Negocio y Visión, que hoy está al 66,7 %. Son las

últimas 9 de 18: las otras 9 ya quedaron resueltas con los cuestionarios anteriores.

## Cómo responder

En las preguntas con opciones, escriba la letra y una etiqueta corta:

B — cobramos por ruta activa es más claro que solo B.

Use el campo Descripción para argumentar, matizar o proponer una opción que no esté.

Combine letras cuando quiera decir ambas: A y C.

Si ninguna encaja, X es mejor que forzar una respuesta equivocada.

Si algo no lo sabe, escríbalo. "No lo sé" es una respuesta útil; una inventada no.

## B-01 · ¿Cómo se llama el producto?

Contexto

Es la tercera vez que se pregunta y sigue sin nombre. Hoy conviven tres: el repositorio se llama

TRIPRI, el cuaderno de notas TryPRI, y el documento de requisitos lo llama *"Sistema Inteligente

de Administración de Préstamos". En la v3 respondieron "aún no hemos definido"*.

Esto ya no es cosmética. El nombre entra en la ficha de Play Store y App Store, en el dominio, en el

remitente de los mensajes al cliente final, en las facturas de la suscripción y en el contrato. Y

TryPRI se parece demasiado a TryController, que es el producto de un tercero al que van a

reemplazar: usar un nombre parecido invita a un problema de marca que sale caro y tarde.

Pregunta

¿Con qué nombre sale el producto a producción?

Opciones de respuesta

A) Ya tenemos el nombre — lo escribo abajo

B) No lo tenemos, pero lo decidimos nosotros antes de la primera entrega — indico para cuándo

C) Preferimos que ustedes propongan 3 opciones y elegimos

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-02 · El modelo de cobro del software: tres respuestas que no encajan

Contexto

Sobre cómo se cobra la suscripción tenemos tres declaraciones que no pueden ser verdad a la vez:

| Dónde | Qué dice |
| --- | --- |
| C-04 (cuestionario v2) | Se cobra por ruta o unidad de cobro activa |
| Conversación del 2 de agosto | Suscripción semanal, con plan básico (con IA) y plan superior (IA + WhatsApp) |
| V-20 (cuestionario v3) | La factura vence el día 30 del mes y al día siguiente se bloquea |

Semanal y "vence el 30 del mes" son incompatibles. Y el precio nunca se ha dicho, en ninguna de

las tres rondas.

Esto no es un detalle comercial: decide si hay que construir prorrateo, cambios de plan a mitad de

ciclo, y 52 cobros al año por cliente en vez de 12 — que es cuatro veces más trabajo de

facturación, reintentos y avisos de pago fallido.

Pregunta

¿Cuál es el modelo definitivo: qué se cobra, cada cuánto, y cuánto?

Opciones de respuesta

A) Mensual, por ruta o unidad de cobro activa — indico el precio por ruta

B) Mensual, por planes escalonados — indico los planes y sus precios

C) Semanal, por planes escalonados — indico los planes y sus precios

D) Mensual con un precio base + un cargo por ruta adicional — lo detallo abajo

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Por favor incluya: el precio, y si hay planes, qué incluye cada uno.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-03 · El volumen actual: falta el monto de cartera

Contexto

En V-09 quedó claro el tamaño en número de personas: **~10 empresas, ~5 rutas cada una, ~40

clientes por ruta ≈ 2.000 clientes**. Con eso ya pudimos dimensionar la infraestructura y confirmar

que sobra capacidad por mucho margen.

Lo que falta es el dinero: cuánto vale la cartera que el sistema va a administrar.

No es curiosidad. Define el tamaño de los campos de importe, cuántos decimales guardar, si los

totales caben en los reportes, y sobre todo **cuánto dinero está en juego si el sistema calcula

mal**. Un error de redondeo sobre 50.000 reales es un ajuste; sobre 5 millones, es un problema.

Pregunta

¿Cuál es el monto aproximado de cartera activa hoy, sumando todas las rutas?

Opciones de respuesta

A) Menos de 100.000 reales

B) Entre 100.000 y 500.000 reales

C) Entre 500.000 y 2 millones de reales

D) Más de 2 millones de reales

X) Prefiero dar la cifra exacta / no la sé — lo explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Útil también: el préstamo más grande que se ha dado y el promedio.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-04 · ¿Cómo sabremos que el sistema funcionó?

Contexto

Esta pregunta se hizo en la v2 (C-07) y en la v3 (V-22). En la v2 la respuesta fue *"por la

cantidad de suscriptores"*, y en la v3 quedó sin responder.

"Más suscriptores" no sirve como medida porque no distingue entre un sistema que funciona y uno que

se vende bien. Y sin una medida, dentro de seis meses no habrá forma de decidir si el proyecto salió

bien: cada uno tendrá su opinión y ninguna será comprobable.

En C-99 dijeron que el problema nº 1 es el fraude interno. Ahí hay una medida natural.

Pregunta

Elija 2 o 3 medidas y, para cada una, díganos cómo está hoy y a cuánto quieren llegar.

Opciones de respuesta

A) Descuadres de caja al mes — hoy: ____ / meta: ____

B) Dinero perdido por fraude interno al mes — hoy: ____ / meta: ____

C) Clientes que reclaman por un pago mal registrado — hoy: ____ / meta: ____

D) Tiempo que tarda el administrador en cerrar el día — hoy: ____ / meta: ____

E) Mora de la cartera (%) — hoy: ____ / meta: ____

F) Nº de empresas suscritas — hoy: ____ / meta a 12 meses: ____

X) Otra medida — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si no tienen el dato de hoy, escriba "no lo medimos". **Saber que no se mide ya es información

útil** — significa que el sistema tendrá que empezar a medirlo.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-05 · El presupuesto

Contexto

Ya sabemos el equipo: una persona. Lo que no sabemos es el presupuesto, y hay cifras concretas

sobre la mesa que alguien tiene que aprobar antes de arrancar:

| Concepto | Costo mensual estimado |
| --- | --- |
| Infraestructura AWS (São Paulo, con red privada) | ~$210 |
| WhatsApp Business API (mensajes a ~2.000 clientes) | ~$212 |
| Sentry (avisos de error en producción) | $0 – 26 |
| Asistente de IA, si entra en el alcance | $4 – 16 |
| Total aproximado | ~$430 – 470 / mes |

Más un pago único de $25 (Google Play) y $99/año (Apple), si se publica en iPhone.

El dato que más llama la atención: WhatsApp cuesta más que toda la infraestructura junta, y es

el 61 % de la factura.

Pregunta

¿Hay un presupuesto mensual aprobado para operar el sistema? ¿De cuánto?

Opciones de respuesta

A) Sí, y es suficiente para lo de arriba — indico la cifra

B) Sí, pero es menor — indico la cifra y ajustamos el alcance

C) No hay presupuesto asignado todavía; hay que definirlo

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

¿Ese costo lo absorbe la empresa, o se repercute al suscriptor? Si se repercute, el precio de

B-02 tiene que cubrirlo: a 10 empresas, son ~$43 por empresa solo en costos.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-06 · Qué queda fuera de la primera entrega

Contexto

En V-05 confirmaron el alcance: app del cobrador completa + web mínima (crear y editar

clientes, aprobar ventas, aprobar gastos, dar llaves). Con eso quedaba fuera de la v1: el asistente

de IA, los reportes avanzados, el módulo de facturación y el orden geográfico de rutas.

Pero hay una contradicción sin resolver. Después nos transmitieron que la suscripción tendría

un plan básico que incluye IA. Si la IA es el plan de entrada, entonces **la IA no puede estar

fuera de la primera entrega**: sería vender un plan que no existe.

Y en el cuestionario v2, en C-108, ustedes mismos habían marcado que "la IA puede esperar".

Pregunta

¿La primera entrega incluye el asistente de IA, sí o no?

Opciones de respuesta

A) No. La v1 sale sin IA; el plan básico incluye otra cosa — la describo abajo

B) Sí. La IA entra en la v1 porque es el plan de entrada, y aceptamos que eso alarga el plazo

C) La v1 sale sin IA y el plan básico se vende sin ella; la IA llega en la v2 como plan superior

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si responde B, necesitamos saber qué hace exactamente el asistente: ¿solo responde

preguntas sobre los datos, o también ejecuta acciones como registrar un pago o aprobar una llave?

Es la diferencia entre una funcionalidad de semanas y una de meses.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-07 · El cobro del software, ¿en la primera entrega o después?

Contexto

Aquí hay dos decisiones suyas que chocan:

El alcance de la v1 deja el módulo de facturación fuera.

Pero en V-51 eligieron autoservicio: *"la empresa se registra sola, paga y empieza a

usarlo"*.

No se puede tener las dos. Si la empresa se registra y paga sola, hace falta cobrar dentro del

sistema desde el primer día — y eso es pasarela de pago, facturas, reintentos, avisos y bloqueo por

impago. Es de las cosas más caras de construir.

La alternativa es cobrar por fuera al principio: ustedes emiten la factura, cobran por transferencia

o PIX, y activan la cuenta a mano. A 10 empresas eso son 10 gestiones al mes, perfectamente

manejable.

Pregunta

¿Cómo se cobra la suscripción en la primera entrega?

Opciones de respuesta

A) Por fuera del sistema: nosotros facturamos y activamos la cuenta a mano. El autoservicio

llega después (la más rápida, y a 10 empresas es sostenible)

B) Autoservicio desde el día 1: la empresa se registra, paga con tarjeta o PIX y se activa sola

C) Mixto: alta a mano, pero la renovación mensual sí se cobra automática

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Si elige B, tenga en cuenta lo que nos dijeron en V-06: la mayoría de los suscriptores **no

son empresas formales**. Un cobro automático necesita un titular identificable con medio de pago a

su nombre. ¿Quién firma y quién paga?

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-08 · Lo que se ha pensado pero no se compromete

Contexto

Hay tres capacidades que aparecieron en algún documento o conversación y **nunca se cerró si entran

o no**. Conviene decirlo explícitamente ahora, porque "no dijimos que no" se interpreta como "sí"

cuando alguien empieza a construir.

Pregunta

Para cada una, ¿entra en el alcance o queda descartada por ahora?

Opciones de respuesta

Marque una opción por fila:

| Capacidad | ¿Entra? |
| --- | --- |
| Scoring crediticio automático — que el sistema recomiende cuánto prestar según el historial | Sí en v1 / Sí más adelante / No |
| Portal para el cliente final — que el prestatario entre a ver su saldo y sus pagos | Sí en v1 / Sí más adelante / No |
| Seguro de repatriación — aparece en los documentos y nunca se explicó qué es | Sí en v1 / Sí más adelante / No / No sé qué es |
| Generación de contrato con plantilla legal y firma en el móvil | Sí en v1 / Sí más adelante / No |
| Instancia separada por cliente (V-52: "podría ser, aumentaría los costos") | Sí en v1 / Sí más adelante / No |

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

En V-12 dijeron que el historial de pago del cliente sirve para **subir o bajar el monto del

siguiente préstamo**. Eso es scoring hecho por una persona. La pregunta es si quieren que el sistema

lo sugiera solo.

[Answer]: ______________________________________________________________________

## B-09 · ¿Por qué no seguir con TryController?

Contexto

Esta nunca se respondió directamente. Sabemos que TryController no permite exportar los datos

(C-08) y que no tiene los controles antifraude que ustedes necesitan, pero nunca nos dijeron **qué

más les falta** ni si han mirado otras alternativas.

Importa por dos motivos. Primero, porque lo que hoy funciona bien en TryController **hay que

replicarlo**, y si no sabemos qué es, se pierde. Y segundo, porque si existe otro producto en el

mercado que ya hace el 80 % de esto, construir desde cero puede no ser la mejor decisión — y es

mejor saberlo ahora que dentro de seis meses.

Pregunta

¿Qué les falta TryController, y han evaluado alguna otra alternativa?

Opciones de respuesta

A) Solo TryController; lo que falta es el control antifraude y poder sacar nuestros datos

B) Hemos mirado otras opciones — las nombro abajo y digo por qué no sirvieron

C) No hemos mirado nada más

X) Otra — la explico

Descripción (argumente la respuesta o añada otra opción)

Y una pregunta que vale mucho: ¿qué es lo que TryController hace bien y no se puede perder?

Cualquier cosa que hoy usen a diario y funcione, si no la nombran, corre el riesgo de no estar.

[Answer]: ______________________________________________________________________

Cuando termine, devuelva el archivo o responda con una sola palabra: listo